ПРОЕКТ

Приложение

к постановлению администрации

Беловского муниципального округа

от _________ 2025 г. №

Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории Беловского муниципального округа» на 2026-2028 годы

Стратегические приоритеты муниципальной программы

- Оценка текущего состояния сферы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Беловского муниципального округа

Негативные тенденции в экономике Российской Федерации, связанные с неэффективностью энергопотребления, наиболее убедительно отражаются на энергоемкости промышленного продукта.

Быстрый рост цен на энергоносители с одновременным ростом дефицитности энергетических ресурсов, привели к острой проблеме энергосбережения и повышения эффективности использования топлива и энергии. При сложившихся схемах энергообеспечения крайне важно организовать систему нормирования потребления и контроль расхода энергетических ресурсов.

Жилищно-коммунальное хозяйство является крупнейшим потребителем топливно-энергетических ресурсов, в связи, с чем возникает необходимость более рационального энергоиспользования путем повсеместного внедрения энергоэффективных технологий, учета фактически потребляемых тепловой энергии, холодной и горячей воды, электроэнергии, газа. По экспертным оценкам потери в тепловых сетях доходят до 25 % отпущенной энергии.

Кроме того, значительные перерасходы воды на горячее и холодное водоснабжение, также можно связать с отсутствием приборов учета. Этому способствует существующие в настоящее время расчеты с потребителями за холодную и горячую воду на основании нормативов. Отсутствие приборов учета потребления электро, тепловой энергии, горячей и холодной воды лишает потребителей стимулов к экономии ресурсов.

- Описание приоритетов и целей политики на территории Беловского муниципального округа в сфере реализации муниципальной программы

# Основные цели муниципальной программы:

повышение энергетической эффективности муниципального образования;

ускоренный переход организаций, осуществляющих поставки и продажу энергетических ресурсов и лиц, ответственных за содержание многоквартирных домов на энергосберегающие технологии и принятие первоочередных мер по реализации политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности и учетом существующих социально-экономических условий;

поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности при производстве энергетических ресурсов и управлении многоквартирными домами;

- установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, бюджетном секторе, коммунальном комплексе, транспортном комплексе и производстве;

повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям.

- Задачи муниципального управления Беловского муниципального округа, способы их эффективного решения в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Для достижения основных целей требуется решение следующих задач:

- снижение затрат на выработку и передачу энергии, снижение потерь, совершенствование системы тарифов на тепловую энергию;

- установка приборов учета и регулирования расхода энергетических ресурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сфере, где приборный учёт позволит производить оплату услуг по фактическому потреблению;

- проведение прочих энергосберегающих мероприятий.

Паспорт

муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории Беловского муниципального округа» на 2026-2028 годы»

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель главы округа (по ЖКХ, строительству, транспорту и дорожной деятельности) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |
| Период реализации муниципальной программы | 2026-2028 годы |
| Цели муниципальной программы | Повышение энергетической эффективности; 1. Повышение точности учёта потребления используемых энергетических ресурсов (электроэнергия, тепло, вода, газ); - 2. Установление целевых показателей повышения - эффективности использования энергетических ресурсов бюджетном секторе; 3. Ускоренный переход организаций, осуществляющих поставки и продажу энергетических ресурсов и лиц, ответственных за содержание многоквартирных домов на энергосберегающие технологии и принятие первоочередных мер по реализации политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности и учетом существующих социально-экономических условий; 4. Снижение потерь энергетических ресурсов при их передаче. 5. Повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям; |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Комплекс процессных мероприятий «Повышение энергетической эффективности на территории Беловского муниципального округа» |
| Связь с национальными целями, государственными программами Кемеровской области - Кузбасса |  |

- Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) | Связь с показателями национальных целей <8> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Повышение точности учёта потребления используемых энергетических ресурсов (электроэнергия, тепло, вода, газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Беловского муниципального округа | «МП» | - | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | - | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.2 | доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Беловского муниципального округа | «МП» |  | % | 25 | 2025 | 46 | 74 | 100 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.3 | доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Беловского муниципального округа | «МП» |  | % | 90 | 2025 | 95 | 95 | 100 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.4 | доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Беловского муниципального округа | «МП» |  | % | 88 | 2025 | 90 | 95 | 100 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2 | Установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов бюджетном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | доля потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии муниципальными учреждениями | «МП» |  | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.2 | доля потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии муниципальными учреждениями | «МП» |  | % | 27% | 2025 | 51% | 76% | 100% |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.3 | доля потребляемой муниципальными учреждениями холодной воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой холодной воды муниципальными учреждениями | «МП» |  | % | 91% | 2025 | 94% | 97% | 100% |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.4 | доля потребляемой муниципальными учреждениями горячей воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой горячей воды муниципальными учреждениями | «МП» |  | % | 100% | 2025 | 100% | 100% | 100% |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.5 | удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения | «МП» |  | Гкал/м2 | 0,26 | 2025 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.6 | удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения | «МП» |  | кВт·ч/м2 | 29,56 | 2025 | 29,50 | 29,38 | 29,28 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.7 | удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения | «МП» |  | Гкал/м2 | 0,25 | 2025 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.8 | удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения | «МП» |  | кВт·ч/м2 | 38,22 | 2025 | 38,16 | 38,04 | 37,94 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.9 | объем потребления электрической энергии муниципальными учреждениями | «МП» |  | тыс. кВт·ч | 2604,30 | 2025 | 2598,29 | 2587,15 | 2576,84 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.10 | объем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями | «МП» |  | Гкал | 26552,9 | 2025 | 26676,91 | 26663,49 | 26648,98 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.11 | объем потребления холодной воды муниципальными учреждениями | «МП» |  | тыс. куб. м | 38,19 | 2025 | 38,19 | 38,19 | 38,19 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.12 | объем потребления горячей воды муниципальными учреждениями | «МП» |  | тыс. куб. м | 2,70 | 2025 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.13 | объем потребления иного топлива (угля, дров, мазута) муниципальными учреждениями | «МП» |  | т.у.т. | 153,60 | 2025 | 153,60 | 153,60 | 153,60 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.14 | удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Беловского муниципального округа | «МП» |  | кВт·ч/м2 | 26,01 | 2025 | 25,95 | 25,84 | 25,73 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.15 | удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Беловского муниципального округа | «МП» |  | Гкал/м2 | 0,30 | 2025 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.16 | удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Беловского муниципального округа | «МП» |  | куб. м. /чел. | 18,27 | 2025 | 18,27 | 18,27 | 18,27 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.17 | удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Беловского муниципального округа | «МП» |  | куб. м. /чел. | 2,74 | 2025 | 2,74 | 2,74 | 2,74 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.18 | количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных территориальными управлениями администрации Беловского муниципального округа, предметом которых является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на территории Беловского муниципального округа | «МП» |  | ед. | 6 | 2025 | 6 | 6 | 6 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 3 | Ускоренный переход организаций, осуществляющих поставки и продажу энергетических ресурсов и лиц, ответственных за содержание многоквартирных домов на энергосберегающие технологии и принятие первоочередных мер по реализации политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности и учетом существующих социально-экономических условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии, в общем числе многоквартирных домов | «МП» |  | % | 100% | 2025 | 100% | 100% | 100% |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 3.2 | доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии, в общем числе многоквартирных домов | «МП» |  | % | 16% | 2025 | 44% | 72% | 100% |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 3.3 | доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды, в общем числе многоквартирных домов | «МП» |  | % | 34% | 2025 | 56% | 78% | 100% |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 3.4 | доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета горячей воды, в общем числе многоквартирных домов | «МП» |  | % | 20% | 2025 | 47% | 73% | 100% |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 3.5 | удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | «МП» |  | кВт·ч/м2 | 36,94 | 2025 | 36,94 | 36,94 | 36,94 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 3.6 | удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | «МП» |  | Гкал/м2 | 0,25 | 2025 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 3.7 | удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | «МП» |  | куб. м. /чел. | 34,60 | 2025 | 34,57 | 34,57 | 34,57 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 3.8 | удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | «МП» |  | куб. м. /чел. | 14,45 | 2025 | 14,40 | 14,40 | 14,40 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 4 | Снижение потерь энергетических ресурсов при их передаче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию | «МП» |  | т.у.т./тыс. Гкал | 213,00 | 2025 | 213,00 | 213,00 | 213,00 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 4.2 | доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии | «МП» |  | % | 15% | 2025 | 15% | 15% | 15% |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 4.3 | доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | «МП» |  | % | 26% | 2025 | 26% | 26% | 26% |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 4.4 | доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения | «МП» |  | % | 100% | 2025 | 100% | 100% | 100% |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 4.5 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | «МП» |  | % | 25% | 2025 | 25% | 25% | 25% |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 4.6 | удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | «МП» |  | Гкал/куб. м | 0,05 | 2025 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 4.7 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | «МП» |  | кВт·ч/куб. м | 1,53 | 2025 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 4.8 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | «МП» |  | кВт·ч/куб. м | 0,31 | 2025 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 4.9 | объем субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива, субсидий гражданам на внесение платы за коммунальные услуги из бюджета соответствующего уровня | «МП» |  | тыс. руб. | 126645,00 | 2025 | 126645,00 | 126645,00 | 126645,00 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 5 | Повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке которых осуществляется в Беловском муниципальном округе | «МП» |  | ед. | 6 | 2025 | 6 | 6 | 6 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |

## 3. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Повышение точности учёта потребления используемых энергетических ресурсов (электроэнергия, тепло, вода, газ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Беловского муниципального округа | «МП» | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 1.2 | доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Беловского муниципального округа | «МП» | % | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 1.3 | доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Беловского муниципального округа | «МП» | % | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 |
| 1.4 | доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Беловского муниципального округа | «МП» | % | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 |
| 2 | Установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов бюджетном секторе |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | доля потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии муниципальными учреждениями | «МП» | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 2.2 | доля потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии муниципальными учреждениями | «МП» | % | 0 | 51% | 0 | 0 | 51% |
| 2.3 | доля потребляемой муниципальными учреждениями холодной воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой холодной воды муниципальными учреждениями | «МП» | % | 0 | 94% | 0 | 0 | 94% |
| 2.4 | доля потребляемой муниципальными учреждениями горячей воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой горячей воды муниципальными учреждениями | «МП» | % | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 2.5 | удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения | «МП» | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0,26 |
| 2.6 | удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения | «МП» | 0 | 0 | 29,50 | 0 | 0 | 29,50 |
| 2.7 | удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения | «МП» | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0,25 |
| 2.8 | удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения | «МП» | 0 | 0 | 38,16 | 0 | 0 | 38,16 |
| 2.9 | объем потребления электрической энергии муниципальными учреждениями | «МП» | 0 | 0 | 2598,29 | 0 | 0 | 2598,29 |
| 2.10 | объем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями | «МП» | Гкал | 0 | 26676,91 | 0 | 0 | 26676,91 |
| 2.11 | объем потребления холодной воды муниципальными учреждениями | «МП» | тыс. куб. м | 0 | 38,19 | 0 | 0 | 38,19 |
| 2.12 | объем потребления горячей воды муниципальными учреждениями | «МП» | тыс. куб. м | 0 | 2,70 | 0 | 0 | 2,70 |
| 2.13 | объем потребления иного топлива (угля, дров, мазута) муниципальными учреждениями | «МП» | т.у.т. | 0 | 153,60 | 0 | 0 | 153,60 |
| 2.14 | удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Беловского муниципального округа | «МП» | кВт·ч/м2 | 0 | 25,95 | 0 | 0 | 25,95 |
| 2.15 | удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Беловского муниципального округа | «МП» | Гкал/м2 | 0 | 0,30 | 0 | 0 | 0,23 |
| 2.16 | удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Беловского муниципального округа | «МП» | куб. м. /чел. | 0 | 18,27 | 0 | 0 | 18,27 |
| 2.17 | удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Беловского муниципального округа | «МП» | куб. м. /чел. | 0 | 2,74 | 0 | 0 | 2,74 |
| 2.18 | количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных территориальными управлениями администрации Беловского муниципального округа, предметом которых является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на территории Беловского муниципального округа | «МП» | ед. | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Ускоренный переход организаций, осуществляющих поставки и продажу энергетических ресурсов и лиц, ответственных за содержание многоквартирных домов на энергосберегающие технологии и принятие первоочередных мер по реализации политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности и учетом существующих социально-экономических условий |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии, в общем числе многоквартирных домов | «МП» | % | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 3.2 | доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии, в общем числе многоквартирных домов | «МП» | % | 0 | 44% | 0 | 0 | 44% |
| 3.3 | доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды, в общем числе многоквартирных домов | «МП» | % | 0 | 56% | 0 | 0 | 56% |
| 3.4 | доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета горячей воды, в общем числе многоквартирных домов | «МП» | % | 0 | 47% | 0 | 0 | 47% |
| 3.5 | удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | «МП» | кВт·ч/м2 | 0 | 36,94 | 0 | 0 | 36,94 |
| 3.6 | удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | «МП» | Гкал/м2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0,25 |
| 3.7 | удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | «МП» | куб. м. /чел. | 0 | 34,57 | 0 | 0 | 34,57 |
| 3.8 | удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | «МП» | куб. м. /чел. | 0 | 14,40 | 0 | 0 | 14,40 |
| 4 | Снижение потерь энергетических ресурсов при их передаче |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию | «МП» | т.у.т./тыс. Гкал | 0 | 213,00 | 0 | 0 | 213,00 |
| 4.2 | доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии | «МП» | % | 0 | 15% | 0 | 0 | 15% |
| 4.3 | доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | «МП» | % | 0 | 26% | 0 | 0 | 26% |
| 4.4 | доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения | «МП» | % | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 4.5 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | «МП» | % | 0 | 25% | 0 | 0 | 25% |
| 4.6 | удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | «МП» | Гкал/куб. м | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 |
| 4.7 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | «МП» | кВт·ч/куб. м | 0 | 1,53 | 0 | 0 | 1,53 |
| 4.8 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | «МП» | кВт·ч/куб. м | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0,31 |
| 4.9 | объем субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива, субсидий гражданам на внесение платы за коммунальные услуги из бюджета соответствующего уровня | «МП» | тыс. руб. | 0 | 126645,00 | 0 | 0 | 126645,00 |
| 5 | Повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке которых осуществляется в Беловском муниципальном округе | «МП» | ед. | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |

## План достижения показателей муниципальной программы в 2027 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Повышение точности учёта потребления используемых энергетических ресурсов (электроэнергия, тепло, вода, газ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Беловского муниципального округа | «МП» | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 1.2 | доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Беловского муниципального округа | «МП» | % | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 |
| 1.3 | доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Беловского муниципального округа | «МП» | % | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 |
| 1.4 | доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Беловского муниципального округа | «МП» | % | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 |
| 2 | Установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов бюджетном секторе |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | доля потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии муниципальными учреждениями | «МП» | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 2.2 | доля потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии муниципальными учреждениями | «МП» | % | 0 | 76% | 0 | 0 | 76% |
| 2.3 | доля потребляемой муниципальными учреждениями холодной воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой холодной воды муниципальными учреждениями | «МП» | % | 0 | 97% | 0 | 0 | 97% |
| 2.4 | доля потребляемой муниципальными учреждениями горячей воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой горячей воды муниципальными учреждениями | «МП» | % | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 2.5 | удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения | «МП» | Гкал/м2 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0,26 |
| 2.6 | удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения | «МП» | кВт·ч/м2 | 0 | 29,38 | 0 | 0 | 29,38 |
| 2.7 | удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения | «МП» | Гкал/м2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0,25 |
| 2.8 | удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения | «МП» | кВт·ч/м2 | 0 | 38,04 | 0 | 0 | 38,04 |
| 2.9 | объем потребления электрической энергии муниципальными учреждениями | «МП» | тыс. кВт·ч | 0 | 2587,15 | 0 | 0 | 2587,15 |
| 2.10 | объем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями | «МП» | Гкал | 0 | 26663,49 | 0 | 0 | 26663,49 |
| 2.11 | объем потребления холодной воды муниципальными учреждениями | «МП» | тыс. куб. м | 0 | 38,19 | 0 | 0 | 38,19 |
| 2.12 | объем потребления горячей воды муниципальными учреждениями | «МП» | тыс. куб. м | 0 | 2,70 | 0 | 0 | 2,70 |
| 2.13 | объем потребления иного топлива (угля, дров, мазута) муниципальными учреждениями | «МП» | т.у.т. | 0 | 153,60 | 0 | 0 | 153,60 |
| 2.14 | удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Беловского муниципального округа | «МП» | кВт·ч/м2 | 0 | 25,84 | 0 | 0 | 25,84 |
| 2.15 | удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Беловского муниципального округа | «МП» | Гкал/м2 | 0 | 0,30 | 0 | 0 | 0,23 |
| 2.16 | удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Беловского муниципального округа | «МП» | куб. м. /чел. | 0 | 18,27 | 0 | 0 | 18,27 |
| 2.17 | удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Беловского муниципального округа | «МП» | куб. м. /чел. | 0 | 2,74 | 0 | 0 | 2,74 |
| 2.18 | количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных территориальными управлениями администрации Беловского муниципального округа, предметом которых является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на территории Беловского муниципального округа | «МП» | ед. | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Ускоренный переход организаций, осуществляющих поставки и продажу энергетических ресурсов и лиц, ответственных за содержание многоквартирных домов на энергосберегающие технологии и принятие первоочередных мер по реализации политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности и учетом существующих социально-экономических условий |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии, в общем числе многоквартирных домов | «МП» | % | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 3.2 | доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии, в общем числе многоквартирных домов | «МП» | % | 0 | 72% | 0 | 0 | 72% |
| 3.3 | доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды, в общем числе многоквартирных домов | «МП» | % | 0 | 78% | 0 | 0 | 78% |
| 3.4 | доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета горячей воды, в общем числе многоквартирных домов | «МП» | % | 0 | 73% | 0 | 0 | 73% |
| 3.5 | удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | «МП» | кВт·ч/м2 | 0 | 36,94 | 0 | 0 | 36,94 |
| 3.6 | удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | «МП» | Гкал/м2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0,25 |
| 3.7 | удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | «МП» | куб. м. /чел. | 0 | 34,57 | 0 | 0 | 34,57 |
| 3.8 | удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | «МП» | куб. м. /чел. | 0 | 14,40 | 0 | 0 | 14,40 |
| 4 | Снижение потерь энергетических ресурсов при их передаче |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию | «МП» | т.у.т./тыс. Гкал | 0 | 213,00 | 0 | 0 | 213,00 |
| 4.2 | доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии | «МП» | % | 0 | 15% | 0 | 0 | 15% |
| 4.3 | доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | «МП» | % | 0 | 26% | 0 | 0 | 26% |
| 4.4 | доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения | «МП» | % | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 4.5 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | «МП» | % | 0 | 25% | 0 | 0 | 25% |
| 4.6 | удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | «МП» | Гкал/куб. м | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 |
| 4.7 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | «МП» | кВт·ч/куб. м | 0 | 1,53 | 0 | 0 | 1,53 |
| 4.8 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | «МП» | кВт·ч/куб. м | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0,31 |
| 4.9 | объем субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива, субсидий гражданам на внесение платы за коммунальные услуги из бюджета соответствующего уровня | «МП» | тыс. руб. | 0 | 126645,00 | 0 | 0 | 126645,00 |
| 5 | Повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке которых осуществляется в Беловском муниципальном округе | «МП» | ед. | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |

## План достижения показателей муниципальной программы в 2028 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Повышение точности учёта потребления используемых энергетических ресурсов (электроэнергия, тепло, вода, газ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Беловского муниципального округа | «МП» | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 1.2 | доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Беловского муниципального округа | «МП» | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 1.3 | доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Беловского муниципального округа | «МП» | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 1.4 | доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Беловского муниципального округа | «МП» | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 2 | Установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов бюджетном секторе |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | доля потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии муниципальными учреждениями | «МП» | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 2.2 | доля потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии муниципальными учреждениями | «МП» | % | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 2.3 | доля потребляемой муниципальными учреждениями холодной воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой холодной воды муниципальными учреждениями | «МП» | % | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 2.4 | доля потребляемой муниципальными учреждениями горячей воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой горячей воды муниципальными учреждениями | «МП» | % | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 2.5 | удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения | «МП» | Гкал/м2 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0,26 |
| 2.6 | удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения | «МП» | кВт·ч/м2 | 0 | 29,28 | 0 | 0 | 29,28 |
| 2.7 | удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения | «МП» | Гкал/м2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0,25 |
| 2.8 | удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения | «МП» | кВт·ч/м2 | 0 | 37,94 | 0 | 0 | 37,94 |
| 2.9 | объем потребления электрической энергии муниципальными учреждениями | «МП» | тыс. кВт·ч | 0 | 2576,84 | 0 | 0 | 2576,84 |
| 2.10 | объем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями | «МП» | Гкал | 0 | 26648,98 | 0 | 0 | 26648,98 |
| 2.11 | объем потребления холодной воды муниципальными учреждениями | «МП» | тыс. куб. м | 0 | 38,19 | 0 | 0 | 38,19 |
| 2.12 | объем потребления горячей воды муниципальными учреждениями | «МП» | тыс. куб. м | 0 | 2,70 | 0 | 0 | 2,70 |
| 2.13 | объем потребления иного топлива (угля, дров, мазута) муниципальными учреждениями | «МП» | т.у.т. | 0 | 153,60 | 0 | 0 | 153,60 |
| 2.14 | удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Беловского муниципального округа | «МП» | кВт·ч/м2 | 0 | 25,73 | 0 | 0 | 25,73 |
| 2.15 | удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Беловского муниципального округа | «МП» | Гкал/м2 | 0 | 0,30 | 0 | 0 | 0,23 |
| 2.16 | удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Беловского муниципального округа | «МП» | куб. м. /чел. | 0 | 18,27 | 0 | 0 | 18,27 |
| 2.17 | удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Беловского муниципального округа | «МП» | куб. м. /чел. | 0 | 2,74 | 0 | 0 | 2,74 |
| 2.18 | количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных территориальными управлениями администрации Беловского муниципального округа, предметом которых является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на территории Беловского муниципального округа | «МП» | ед. | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Ускоренный переход организаций, осуществляющих поставки и продажу энергетических ресурсов и лиц, ответственных за содержание многоквартирных домов на энергосберегающие технологии и принятие первоочередных мер по реализации политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности и учетом существующих социально-экономических условий |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии, в общем числе многоквартирных домов | «МП» | % | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 3.2 | доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии, в общем числе многоквартирных домов | «МП» | % | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 3.3 | доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды, в общем числе многоквартирных домов | «МП» | % | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 3.4 | доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета горячей воды, в общем числе многоквартирных домов | «МП» | % | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 3.5 | удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | «МП» | кВт·ч/м2 | 0 | 36,94 | 0 | 0 | 36,94 |
| 3.6 | удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | «МП» | Гкал/м2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0,25 |
| 3.7 | удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | «МП» | куб. м. /чел. | 0 | 34,57 | 0 | 0 | 34,57 |
| 3.8 | удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | «МП» | куб. м. /чел. | 0 | 14,40 | 0 | 0 | 14,40 |
| 4 | Снижение потерь энергетических ресурсов при их передаче |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию | «МП» | т.у.т./тыс. Гкал | 0 | 213,00 | 0 | 0 | 213,00 |
| 4.2 | доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии | «МП» | % | 0 | 15% | 0 | 0 | 15% |
| 4.3 | доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | «МП» | % | 0 | 26% | 0 | 0 | 26% |
| 4.4 | доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения | «МП» | % | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 4.5 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | «МП» | % | 0 | 25% | 0 | 0 | 25% |
| 4.6 | удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | «МП» | Гкал/куб. м | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 |
| 4.7 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | «МП» | кВт·ч/куб. м | 0 | 1,53 | 0 | 0 | 1,53 |
| 4.8 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | «МП» | кВт·ч/куб. м | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0,31 |
| 4.9 | объем субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива, субсидий гражданам на внесение платы за коммунальные услуги из бюджета соответствующего уровня | «МП» | тыс. руб. | 0 | 126645,00 | 0 | 0 | 126645,00 |
| 5 | Повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке которых осуществляется в Беловском муниципальном округе | «МП» | ед. | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |

# 4. Структура муниципальной программы

| №п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Снижение затрат на выработку и передачу энергии, снижение потерь, совершенствование системы тарифов на тепловую энергию |  |  |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | Срок реализации 2026-2028 годы |  |
|  | Замена осветительных устройств на светодиодные в зданиях бюджетных учреждений | Обеспечение эффективности системы освещения в зданиях бюджетной сферы | Замена осветительных устройств |
|  | Мероприятия направленные на сокращение потерь при потреблении тепловой энергии | Обеспечение эффективности систем теплоснабжения | Сокращение потерь тепловой энергии |
|  | Установка приборов учета и регулирования расхода энергетических ресурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сфере, где приборный учет позволит производить оплату услуг по фактическому потреблению |  |  |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | Срок реализации 2026-2028 годы |  |
|  | Замена светильников в многоквартирных жилых домах в местах общего пользования на энергосберегающие светильники | Обеспечение эффективности системы освещения в многоквартирных жилых домах | Замена светильников в многоквартирных жилых домах |
|  | Установка датчиков «движения», выключателей с таймером автоматического выключения на электросетях лестничных клеток, установка сенсорных выключателей светильников с датчиками «день-ночь» на фасады зданий | Обеспечение эффективности системы освещения в многоквартирных жилых домах | Установка датчиков «движения», выключателей с таймером автоматического выключения |
|  | Установка коллективных (общедомовых), индивидуальных и общих (для коммунальных квартир) приборов учета потребления коммунальных услуг, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации: | Обеспечение эффективности системы учета энергетических ресурсов | Установка коллективных приборов учета потребления коммунальных услуг |
|  | Установка приборов учета тепловой энергии на вводах в многоквартирные дома, замена устаревших приборов учета | Обеспечение эффективности системы учета энергетических ресурсов | Установка приборов учета тепловой энергии |
|  | Установка приборов учета ХВС на вводах в многоквартирные дома, замена устаревших приборов учета | Обеспечение эффективности системы учета энергетических ресурсов | Установка приборов учета ХВС |
|  | Установка приборов учета ГВС на вводах в многоквартирные дома, замена устаревших приборов учета | Обеспечение эффективности системы учета энергетических ресурсов | Установка приборов учета ГВС |
|  | Проведение прочих энергосберегающих мероприятий |  |  |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | Срок реализации 2026-2028 годы |  |
|  | Прочие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на объектах теплоснабжения | Повышение энергетической эффективности в коммунальном комплексе | Повышение энергетической эффективности на объектах теплоснабжения |
|  | Прочие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на объектах водоснабжения и водоотведения | Повышение энергетической эффективности в коммунальном комплексе | Повышение энергетической эффективности на объектах водоснабжения и водоотведения |

## 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 г. | 2027г. | 2028 г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на территории Беловского муниципального округа (всего), в том числе: | 17861,42 | 9580,95 | 2975,46 | 30417,83 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 162,0 | 162,0 | 0,0 | 324,0 |
| Внебюджетные источники | 17699,42 | 9418,95 | 2975,46 | 30093,83 |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение энергетической эффективности муниципального образования на территории Беловского муниципального округа» | 17861,42 | 9580,95 | 2975,46 | 30417,83 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 162,0 | 162,0 | 0,0 | 324,0 |
| Внебюджетные источники | 17699,42 | 9418,95 | 2975,46 | 30093,83 |

## 6. План реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Повышение энергетической эффективности муниципального образования |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Повышение энергетической эффективности муниципального образования» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка. «Установка общедомовых приборов учета в многоквартирных домах Беловского муниципального округа» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | Акт. Ввод оборудования в эксплуатацию |
| 1.1.2 | Контрольная точка. «Установка светодиодных ламп в муниципальном учреждении» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | Акт. Ввод оборудования в эксплуатацию |
| 1.1.3 | Контрольная точка. «Реконструкция тепловой сети с монтажом тепловой изоляции» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | Акт. Ввод оборудования в эксплуатацию |
| 1.1.4 | Контрольная точка. «Установка модульной фильтровальной станции» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | Акт. Ввод оборудования в эксплуатацию |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Повышение энергетической эффективности муниципального образования» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка. «Установка общедомовых приборов учета в многоквартирных домах Беловского муниципального округа» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | Акт. Ввод оборудования в эксплуатацию |
| 1.2.2 | Контрольная точка. «Установка модульной фильтровальной станции» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | Акт. Ввод оборудования в эксплуатацию |
| 1.2.3 | Контрольная точка. «Установка светодиодных ламп в муниципальном учреждении» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | Акт. Ввод оборудования в эксплуатацию |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Повышение энергетической эффективности муниципального образования» в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка. «Установка общедомовых приборов учета в многоквартирных домах Беловского муниципального округа» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | Акт. Ввод оборудования в эксплуатацию |

7. Мониторинг реализации муниципальной программы

## 7.1 Под  мониторингом  реализации  муниципальной программы  представляет собой  систему мероприятий по измерению фактических параметров исполнения муниципальной программы и ее структурных  элементов,  определению  отклонений  фактических  параметров  от плановых, анализу их причин, определению рисков, а также по прогнозированию хода реализации муниципальной программы и ее структурных элементов.

## Целью мониторинга является получение на постоянной основе информации о ходе реализации муниципальной программы для принятия управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

## Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного уровня и осуществляется не реже одного раза в квартал.

## Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется на основе отчетов о ходе реализации муниципальной программы

## 7.2  Формирование и утверждение отчетов о ходе реализации муниципальной программы  и ее структурных элементов осуществляется в государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (при наличие технической возможности) в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных действовать от имени ответственного исполнителя (исполнителя, участника), куратора муниципальной программы.

## 7.3 Финансовое управление администрации Беловского муниципального округа в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в экономический отдел отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальных программ.

## 7.4  Формирование ежеквартального отчета о реализации  муниципальной программы осуществляется не позднее 15-го числа месяца,    следующего  за  отчетным  периодом.

## Ежеквартальный отчет о реализации структурного элемента муниципальной программы формируется не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

Формирование годового отчета о реализации муниципальной  программы осуществляется не позднее 14 февраля года, следующего за отчетным (уточненного итогового годового отчета - до 12 апреля года, следующего за отчетным).

Формирование годового отчета о реализации структурного элемента муниципальной программы  осуществляется не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным (уточненного итогового годового отчета - до 8 апреля года, следующего за отчетным).

Формирование отчетов о реализации структурных элементов - региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, осуществляется в соответствии с Положением об организации проектной деятельности и Едиными методическими рекомендациями.

## 7.5 В отчете о реализации муниципальной программы, отчетах о реализации структурных элементов  такой  муниципальной программы  подлежат  отражению  фактические  сведения  о параметрах:

## а) показатели;

## б) мероприятия (результаты);

## в)  показатели  финансового  обеспечения  за  счет  всех  источников финансирования;

## г) контрольные точки.

## В отчеты, указанные в настоящем пункте, включаются иные сведения, в том числе информация о возможных рисках.

## Формирование  отчетности  осуществляется  с  учетом  сопоставимости  с данными, содержащимися в паспорте муниципальной программы, ее структурные элементы.

## В отчет о реализации муниципальной программы  включается пояснительная информация, отражающая ключевые аспекты реализации муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный период.

## 7.6  При формировании отчетов о реализации муниципальной программ и их структурных элементов  обязательно  представление  документов,  подтверждающих  достижение показателей, результатов, выполнение мероприятий, объектов и контрольных точек муниципальной программы и ее структурных элементов.

## 7.7 В годовом отчете о реализации муниципальной программы содержатся:

## а) информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год;

## б) перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных (с указанием причин) в установленные сроки;

## в) информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических  значений  показателей  и  результатов  структурных  элементов  за отчетный период;

## г) информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков;

## д) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

## е)  данные  об  использовании  бюджетных  ассигнований  и  иных  средств  на реализацию муниципальной программы;

## ж)  предложения  о  корректировке,  досрочном  прекращении  структурных

## элементов или муниципальной программы в целом;

## з) сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу;

## и) оценка эффективности реализации муниципальной программы.

## 7.8   Годовой отчет о реализации муниципальной программы подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя (при наличии) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  .

## 7.9 Ответственный  исполнитель,  исполнители  и  участники  муниципальных программ обеспечивают  достоверность  данных,  представляемых  в  рамках  мониторинга реализации муниципальной программы.

## 7.10	 Экономический отдел на основании годовых отчетов о реализации  муниципальных программ  готовит  сводный  годовой  доклад  о  ходе  реализации  и  об оценке эффективности реализации муниципальных программ и направляет его главе Беловского муниципального округа не позднее 1 июня года, следующего за отчетным годом.

## 7.11 Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программ подлежит размещению экономическим отделом на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15 июня года, следующего за отчетным годом.

## 7.12 По результатам оценки эффективности муниципальной программы глава Беловского муниципального округа может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы или о досрочном  прекращении  реализации  муниципальной программы  в  целом  или  ее  структурных элементов начиная с очередного финансового года.

## 7.13 В случае досрочного прекращения реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы представляет  в  экономический  отдел  и  финансовое  управление администрации Беловского муниципального  округа  годовой  отчет  о  реализации  муниципальной программы  в  2-месячный срок с даты досрочного прекращения реализации муниципальной программы.

## 8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

## 8.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основании информации и данных о ходе реализации муниципальной программ (их структурных элементов), содержащихся в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (при наличии технической возможности).

## 8.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем по единой методике оценки и представляется в экономический отдел за подписью куратора муниципальной программы.

## Единая методика оценки представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке уровня достижения муниципальной программы и оценке качества финансового управления.

## 8.3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (Rмп) рассчитывается как средневзвешенная оценка уровня достижения муниципальной программы (УДмп) в отчетном году (80 процентов интегральной оценки) и оценка качества финансового управления (ФУмп) реализации муниципальной программы в отчетном году (20 процентов интегральной оценки) по формуле:

## Rмп = 0,8 * УДмп + 0,2 * ФУмп, где:

## Rмп - оценка эффективности реализации i-й муниципальной программы;

## УДмп - уровень достижения муниципальной программы;

## ФУмп - оценка качества финансового управления реализацией муниципальной программы.

## 8.4. Уровень достижения муниципальной программы  (УДмп) за отчетный период рассчитывается по формуле:

## УДмп = 0,5 * УДп + 0,5 * УДстр.эл., где:

## УДп - уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

## УДстр.эл. - уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

## В расчет уровня достижения муниципальной программы  не включаются аналитические показатели такой муниципальной программы.

## В случае если показатель включен одновременно в паспорт муниципальной программы и в паспорт структурного элемента муниципальной программы, то в расчете уровня достижения муниципальной программы такой показатель учитывается единожды как показатель уровня муниципальной программы.

## 8.5. Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) в отчетном периоде рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех показателей муниципальной программы по формуле:

## где:

## УДпi - уровень достижения i-го показателя муниципальной программы;

## P - количество показателей муниципальной программы.

## 8.6. Базовой формулой для расчета уровня достижения показателя (УДпi), для которого возможно осуществление расчета, при достижении его не в полном объеме и на дату расчета уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, является:

## , где:

## ПП - плановое значение показателя;

## Пф - фактическое значение показателя;

## Кн - понижающий коэффициент показателя;

## X - индикатор возрастания (убывания).

## Индикатор возрастания (убывания) для показателей определяется на основании информации, содержащейся в паспорте. Для убывающих показателей X считается равным -1 (минус единица), для возрастающих показателей считается равным 1. В случае отсутствия указанной информации в паспорте проекта индикатор возрастания (убывания) для показателей рассчитывается по формуле:

## , где:

## Пб - базовое значение показателя;

## Пц - плановое значение показателя на последнюю плановую дату его реализации.

## В случае расчета уровня достижения показателя, у которого плановое значение отсутствует или равно 0, при этом имеется информация о фактическом досрочном достижении, плановым значением такого показателя считается его первое последующее плановое значение, отличное от 0.

## 8.7. Если на плановую дату достижения показателя или позднее отсутствует информация о его фактически достигнутом значении, при расчете уровня достижения показателя:

## а) для показателей, спланированных нарастающим итогом, учитывается их последнее фактическое значение на дату расчета;

## б) для показателей, спланированных ненарастающим итогом, применяется понижающий коэффициент (Кн), равный 0.

## В случае наличия информации о фактически достигнутом значении показателя и ее подтверждения понижающий коэффициент показателя (Кн) равен 1.

## 8.8. В случае если уровень достижения показателя превышает 100 процентов, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 100 процентам.

## В случае если уровень достижения показателя принимает отрицательное значение, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 0.

## 8.9. Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) рассчитывается исходя из средневзвешенного значения уровней достижения всех структурных элементов по формуле:

## , где:

## УДстр.эл.i - уровень достижения i-го структурного элемента муниципальной программы;

## Кв - повышающий коэффициент;

## L - количество структурных элементов муниципальной программы.

## Определение значения повышающего коэффициента (Кв) осуществляется с учетом типа структурного элемента муниципальной программы:

## а) для проекта, направленного на достижение национального проекта, - 2;

## б) для иного проекта - 1,5;

## в) для ведомственного проекта и комплекса процессных мероприятий - 1.

## 8.10. Уровень достижения структурного элемента - регионального проекта, направленного на достижение национального проекта, формируется автоматически в подсистеме анализа реализации национальных проектов государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (при наличии технической возможности).

## Уровень достижения структурных элементов - иного проекта, ведомственного проекта, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы (УДстр.эл.i) рассчитывается по формуле:

## УДстр.эл.i = 0,5 * УДпсэ + 0,5 * УДрез, где:

## УДпсэ - уровень достижения показателей структурного элемента муниципальной программы;

## УДрез - уровень достижения мероприятий (результатов) структурного элемента муниципальной программы.

## 8.11. В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений показателей на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только с плановым значением, равным 0, расчет уровня достижения структурного элемента муниципальной программы (УДстр.эл.i) осуществляется по формуле:

## УДстр.эл.i = УДрез.

## 8.12. Уровень достижения показателей структурного элемента муниципальной программы (УДпсэ) рассчитывается по формуле:

## , где:

## УДпсэi - уровень достижения i-го показателя структурного элемента муниципальной программы;

## Nпсэ - количество запланированных и (или) досрочно достигнутых показателей структурного элемента муниципальной программы без учета прокси-показателей.

## В расчете указанного уровня достижения учитываются показатели:

## по которым на дату расчета установлено плановое значение;

## по которым на дату расчета есть информация о фактическом досрочном достижении;

## завершенные показатели в случае, если на дату завершения наступила плановая дата их достижения.

## 8.13. Базовой формулой для расчета уровня достижения показателя структурного элемента муниципальной программы  (УДпсэi), для которого возможно осуществление расчета, при достижении его не в полном объеме и на дату расчета уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, является:

## , где:

## Псэп - плановое значение показателя структурного элемента муниципальной  программы;

## Псэф - фактическое значение показателя структурного элемента муниципальной программы;

## Кн - понижающий коэффициент показателя;

## X - индикатор возрастания (убывания).

## Индикатор возрастания (убывания) для показателей структурного элемента муниципальной программы определяется на основании информации, содержащейся в паспорте. Для убывающих показателей X считается равным -1 (минус единица), для возрастающих показателей считается равным 1. В случае отсутствия указанной информации в паспорте проекта индикатор возрастания (убывания) для показателей рассчитывается по формуле:

## , где:

## Псэб - базовое значение показателя структурного элемента муниципальной программы;

## Псэц - плановое значение показателя структурного элемента муниципальной программы  на последнюю плановую дату его реализации.

## В случае расчета уровня достижения показателя структурного элемента муниципальной программы, у которого плановое значение отсутствует или равно 0, при этом имеется информация о фактическом досрочном достижении, плановым значением такого показателя считается его первое последующее плановое значение, отличное от 0.

## 8.14. Если на плановую дату достижения показателя структурного элемента муниципальной  программы или позднее отсутствует информация о его фактически достигнутом значении, при расчете уровня достижения показателя:

## а) для показателей структурного элемента муниципальной программы, спланированных нарастающим итогом, учитывается их последнее фактическое значение на дату расчета;

## б) для показателей структурного элемента муниципальной программы, спланированных ненарастающим итогом, применяется понижающий коэффициент (Кн), равный 0.

## В случае наличия информации о фактически достигнутом значении показателя структурного элемента муниципальной  программы и ее подтверждения понижающий коэффициент показателя (Кн) равен 1.

## 8.15. В случае если уровень достижения показателя структурного элемента муниципальный программы  превышает 100 процентов, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 100 процентам.

## В случае если уровень достижения показателя структурного элемента муниципальной программы принимает отрицательное значение, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 0.

## 8.16. Уровень достижения мероприятий (результатов) структурного элемента муниципальной программы (УДрез) рассчитывается по формуле:

## , где:

## УДрезi - уровень достижения i-го мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной  программы;

## Мрез.сэ - количество запланированных мероприятий (результатов) муниципальной программы.

## В расчете указанного уровня достижения учитываются мероприятия (результаты):

## по которым на дату расчета установлено плановое значение;

## по которым на дату расчета есть информация о фактическом досрочном достижении;

## завершенные мероприятия (результаты) в случае, если на дату завершения наступила плановая дата их достижения.

## 8.17. Уровень достижения мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы (УДрезi) рассчитывается по формуле:

## , где:

## Ппл.резi - плановое значение i-го мероприятия (результата) на дату расчета или в случае досрочного достижения;

## Пф.резi - фактическое значение i-го мероприятия (результата), включая досрочно достигнутые значения;

## КТпл.резi - количество контрольных точек i-го мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, которые досрочно достигнуты;

## КТф.резi - количество достигнутых и досрочно достигнутых контрольных точек i-го мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы.

## 8.18. Если по мероприятию (результату) отсутствуют контрольные точки, установленные на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения и (или) которые досрочно достигнуты, уровень достижения мероприятия (результата) рассчитывается по формуле:

## 8.19. Если на дату расчета по мероприятию (результату) структурного элемента муниципальной программы отсутствует информация о фактическом достижении мероприятия (результата) и не наступила плановая дата достижения или плановое значение равно 0, уровень достижения мероприятия (результата) (УДрезi) рассчитывается по формуле:

## 8.20. Мероприятия (результаты) с типом «Осуществление текущей деятельности» не включаются в расчет уровня достижения.

## 8.21. Оценка качества финансового управления (ФУгп) при реализации муниципальной программы за счет всех источников, направленных на реализацию муниципальной программы, рассчитывается по формуле:

## , где:

## ФУмп - качество финансового управления реализацией муниципальной программы;

## ОФф - фактический объем финансирования региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, иных региональных проектов, ведомственных региональных проектов, комплексов процессных мероприятий, включенных в муниципальную программу (кассовое исполнение за счет всех источников финансового обеспечения, указанных в пункте 4.2. раздела 4 настоящего Порядка);

## ОФп - плановый объем финансирования региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, иных региональных проектов, ведомственных региональных проектов, комплексов процессных мероприятий, включенных в муниципальную программу (сводная бюджетная роспись соответствующих бюджетов и внебюджетные источники, предусмотренные паспортом муниципальной программы).

## 8.22. По количественному значению оценки (Rмп) муниципальной программе присваивается соответствующая качественная оценка:

## высокая эффективность реализации;

## эффективность реализации выше средней;

## эффективность реализации ниже средней;

## низкая эффективность реализации.

## Муниципальная программа относится к категории «высокая эффективность реализации», если оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет более 90 процентов (включительно).

## Муниципальная программа относится к категории «эффективность реализации выше среднего», если оценка эффективности реализации муниципальной  программы находится в диапазоне выше среднего значения эффективности реализации муниципальных программ Rмп.ср до 90 процентов.

## Муниципальная программа относится к категории «эффективность реализации ниже среднего», если оценка эффективности реализации муниципальной  программы находится в диапазоне ниже среднего значения эффективности реализации муниципальных программ Rмп.ср до 40 процентов.

## Муниципальная программа относится к категории «низкая эффективность реализации», если оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет менее 40 процентов (включительно).

## 8.23. Среднее значение эффективности реализации муниципальных программ Rмп.ср в отчетном году рассчитывается по формуле:

## , где:

## Rмп.ср - среднее значение эффективности реализации муниципальных программ;

## G - количество муниципальных программ.

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Повышение энергетической эффективности» на территории Беловского муниципального округа»

## 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Беловского муниципального округа» на 2026-2028 годы» |

## 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) | Связь с показателями национальных целей <8> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Повышение точности учёта потребления используемых энергетических ресурсов (электроэнергия, тепло, вода, газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Беловского муниципального округа | «МП» | - | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | - | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.2 | доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Беловского муниципального округа | «МП» |  | % | 25 | 2025 | 46 | 74 | 100 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.3 | доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Беловского муниципального округа | «МП» |  | % | 90 | 2025 | 95 | 95 | 100 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.4 | доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Беловского муниципального округа | «МП» |  | % | 88 | 2025 | 90 | 95 | 100 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2 | Установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов бюджетном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | доля потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии муниципальными учреждениями | «МП» |  | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.2 | доля потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии муниципальными учреждениями | «МП» |  | % | 27% | 2025 | 51% | 76% | 100% |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.3 | доля потребляемой муниципальными учреждениями холодной воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой холодной воды муниципальными учреждениями | «МП» |  | % | 91% | 2025 | 94% | 97% | 100% |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.4 | доля потребляемой муниципальными учреждениями горячей воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой горячей воды муниципальными учреждениями | «МП» |  | % | 100% | 2025 | 100% | 100% | 100% |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.5 | удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения | «МП» |  | Гкал/м2 | 0,26 | 2025 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.6 | удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения | «МП» |  | кВт·ч/м2 | 29,56 | 2025 | 29,50 | 29,38 | 29,28 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.7 | удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения | «МП» |  | Гкал/м2 | 0,25 | 2025 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.8 | удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения | «МП» |  | кВт·ч/м2 | 38,22 | 2025 | 38,16 | 38,04 | 37,94 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.9 | объем потребления электрической энергии муниципальными учреждениями | «МП» |  | тыс. кВт·ч | 2604,30 | 2025 | 2598,29 | 2587,15 | 2576,84 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.10 | объем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями | «МП» |  | Гкал | 26552,9 | 2025 | 26676,91 | 26663,49 | 26648,98 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.11 | объем потребления холодной воды муниципальными учреждениями | «МП» |  | тыс. куб. м | 38,19 | 2025 | 38,19 | 38,19 | 38,19 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.12 | объем потребления горячей воды муниципальными учреждениями | «МП» |  | тыс. куб. м | 2,70 | 2025 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.13 | объем потребления иного топлива (угля, дров, мазута) муниципальными учреждениями | «МП» |  | т.у.т. | 153,60 | 2025 | 153,60 | 153,60 | 153,60 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.14 | удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Беловского муниципального округа | «МП» |  | кВт·ч/м2 | 26,01 | 2025 | 25,95 | 25,84 | 25,73 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.15 | удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Беловского муниципального округа | «МП» |  | Гкал/м2 | 0,30 | 2025 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.16 | удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Беловского муниципального округа | «МП» |  | куб. м. /чел. | 18,27 | 2025 | 18,27 | 18,27 | 18,27 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.17 | удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Беловского муниципального округа | «МП» |  | куб. м. /чел. | 2,74 | 2025 | 2,74 | 2,74 | 2,74 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.18 | количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных территориальными управлениями администрации Беловского муниципального округа, предметом которых является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на территории Беловского муниципального округа | «МП» |  | ед. | 6 | 2025 | 6 | 6 | 6 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 3 | Ускоренный переход организаций, осуществляющих поставки и продажу энергетических ресурсов и лиц, ответственных за содержание многоквартирных домов на энергосберегающие технологии и принятие первоочередных мер по реализации политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности и учетом существующих социально-экономических условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии, в общем числе многоквартирных домов | «МП» |  | % | 100% | 2025 | 100% | 100% | 100% |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 3.2 | доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии, в общем числе многоквартирных домов | «МП» |  | % | 16% | 2025 | 44% | 72% | 100% |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 3.3 | доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды, в общем числе многоквартирных домов | «МП» |  | % | 34% | 2025 | 56% | 78% | 100% |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 3.4 | доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета горячей воды, в общем числе многоквартирных домов | «МП» |  | % | 20% | 2025 | 47% | 73% | 100% |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 3.5 | удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | «МП» |  | кВт·ч/м2 | 36,94 | 2025 | 36,94 | 36,94 | 36,94 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 3.6 | удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | «МП» |  | Гкал/м2 | 0,25 | 2025 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 3.7 | удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | «МП» |  | куб. м. /чел. | 34,60 | 2025 | 34,57 | 34,57 | 34,57 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 3.8 | удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | «МП» |  | куб. м. /чел. | 14,45 | 2025 | 14,40 | 14,40 | 14,40 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 4 | Снижение потерь энергетических ресурсов при их передаче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию | «МП» |  | т.у.т./тыс. Гкал | 213,00 | 2025 | 213,00 | 213,00 | 213,00 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 4.2 | доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии | «МП» |  | % | 15% | 2025 | 15% | 15% | 15% |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 4.3 | доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | «МП» |  | % | 26% | 2025 | 26% | 26% | 26% |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 4.4 | доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения | «МП» |  | % | 100% | 2025 | 100% | 100% | 100% |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 4.5 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | «МП» |  | % | 25% | 2025 | 25% | 25% | 25% |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 4.6 | удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | «МП» |  | Гкал/куб. м | 0,05 | 2025 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 4.7 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | «МП» |  | кВт·ч/куб. м | 1,53 | 2025 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 4.8 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | «МП» |  | кВт·ч/куб. м | 0,31 | 2025 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 4.9 | объем субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива, субсидий гражданам на внесение платы за коммунальные услуги из бюджета соответствующего уровня | «МП» |  | тыс. руб. | 126645,00 | 2025 | 126645,00 | 126645,00 | 126645,00 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 5 | Повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке которых осуществляется в Беловском муниципальном округе | «МП» |  | ед. | 6 | 2025 | 6 | 6 | 6 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |

## 3. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Повышение точности учёта потребления используемых энергетических ресурсов (электроэнергия, тепло, вода, газ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Беловского муниципального округа | «МП» | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 1.2 | доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Беловского муниципального округа | «МП» | % | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 1.3 | доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Беловского муниципального округа | «МП» | % | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 |
| 1.4 | доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Беловского муниципального округа | «МП» | % | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 |
| 2 | Установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов бюджетном секторе |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | доля потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии муниципальными учреждениями | «МП» | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 2.2 | доля потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии муниципальными учреждениями | «МП» | % | 0 | 51% | 0 | 0 | 51% |
| 2.3 | доля потребляемой муниципальными учреждениями холодной воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой холодной воды муниципальными учреждениями | «МП» | % | 0 | 94% | 0 | 0 | 94% |
| 2.4 | доля потребляемой муниципальными учреждениями горячей воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой горячей воды муниципальными учреждениями | «МП» | % | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 2.5 | удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения | «МП» | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0,26 |
| 2.6 | удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения | «МП» | 0 | 0 | 29,50 | 0 | 0 | 29,50 |
| 2.7 | удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения | «МП» | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0,25 |
| 2.8 | удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения | «МП» | 0 | 0 | 38,16 | 0 | 0 | 38,16 |
| 2.9 | объем потребления электрической энергии муниципальными учреждениями | «МП» | 0 | 0 | 2598,29 | 0 | 0 | 2598,29 |
| 2.10 | объем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями | «МП» | Гкал | 0 | 26676,91 | 0 | 0 | 26676,91 |
| 2.11 | объем потребления холодной воды муниципальными учреждениями | «МП» | тыс. куб. м | 0 | 38,19 | 0 | 0 | 38,19 |
| 2.12 | объем потребления горячей воды муниципальными учреждениями | «МП» | тыс. куб. м | 0 | 2,70 | 0 | 0 | 2,70 |
| 2.13 | объем потребления иного топлива (угля, дров, мазута) муниципальными учреждениями | «МП» | т.у.т. | 0 | 153,60 | 0 | 0 | 153,60 |
| 2.14 | удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Беловского муниципального округа | «МП» | кВт·ч/м2 | 0 | 25,95 | 0 | 0 | 25,95 |
| 2.15 | удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Беловского муниципального округа | «МП» | Гкал/м2 | 0 | 0,30 | 0 | 0 | 0,23 |
| 2.16 | удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Беловского муниципального округа | «МП» | куб. м. /чел. | 0 | 18,27 | 0 | 0 | 18,27 |
| 2.17 | удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Беловского муниципального округа | «МП» | куб. м. /чел. | 0 | 2,74 | 0 | 0 | 2,74 |
| 2.18 | количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных территориальными управлениями администрации Беловского муниципального округа, предметом которых является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на территории Беловского муниципального округа | «МП» | ед. | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Ускоренный переход организаций, осуществляющих поставки и продажу энергетических ресурсов и лиц, ответственных за содержание многоквартирных домов на энергосберегающие технологии и принятие первоочередных мер по реализации политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности и учетом существующих социально-экономических условий |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии, в общем числе многоквартирных домов | «МП» | % | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 3.2 | доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии, в общем числе многоквартирных домов | «МП» | % | 0 | 44% | 0 | 0 | 44% |
| 3.3 | доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды, в общем числе многоквартирных домов | «МП» | % | 0 | 56% | 0 | 0 | 56% |
| 3.4 | доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета горячей воды, в общем числе многоквартирных домов | «МП» | % | 0 | 47% | 0 | 0 | 47% |
| 3.5 | удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | «МП» | кВт·ч/м2 | 0 | 36,94 | 0 | 0 | 36,94 |
| 3.6 | удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | «МП» | Гкал/м2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0,25 |
| 3.7 | удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | «МП» | куб. м. /чел. | 0 | 34,57 | 0 | 0 | 34,57 |
| 3.8 | удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | «МП» | куб. м. /чел. | 0 | 14,40 | 0 | 0 | 14,40 |
| 4 | Снижение потерь энергетических ресурсов при их передаче |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию | «МП» | т.у.т./тыс. Гкал | 0 | 213,00 | 0 | 0 | 213,00 |
| 4.2 | доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии | «МП» | % | 0 | 15% | 0 | 0 | 15% |
| 4.3 | доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | «МП» | % | 0 | 26% | 0 | 0 | 26% |
| 4.4 | доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения | «МП» | % | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 4.5 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | «МП» | % | 0 | 25% | 0 | 0 | 25% |
| 4.6 | удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | «МП» | Гкал/куб. м | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 |
| 4.7 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | «МП» | кВт·ч/куб. м | 0 | 1,53 | 0 | 0 | 1,53 |
| 4.8 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | «МП» | кВт·ч/куб. м | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0,31 |
| 4.9 | объем субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива, субсидий гражданам на внесение платы за коммунальные услуги из бюджета соответствующего уровня | «МП» | тыс. руб. | 0 | 126645,00 | 0 | 0 | 126645,00 |
| 5 | Повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке которых осуществляется в Беловском муниципальном округе | «МП» | ед. | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |

## План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2027 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Повышение точности учёта потребления используемых энергетических ресурсов (электроэнергия, тепло, вода, газ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Беловского муниципального округа | «МП» | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 1.2 | доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Беловского муниципального округа | «МП» | % | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 |
| 1.3 | доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Беловского муниципального округа | «МП» | % | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 |
| 1.4 | доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Беловского муниципального округа | «МП» | % | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 |
| 2 | Установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов бюджетном секторе |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | доля потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии муниципальными учреждениями | «МП» | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 2.2 | доля потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии муниципальными учреждениями | «МП» | % | 0 | 76% | 0 | 0 | 76% |
| 2.3 | доля потребляемой муниципальными учреждениями холодной воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой холодной воды муниципальными учреждениями | «МП» | % | 0 | 97% | 0 | 0 | 97% |
| 2.4 | доля потребляемой муниципальными учреждениями горячей воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой горячей воды муниципальными учреждениями | «МП» | % | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 2.5 | удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения | «МП» | Гкал/м2 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0,26 |
| 2.6 | удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения | «МП» | кВт·ч/м2 | 0 | 29,38 | 0 | 0 | 29,38 |
| 2.7 | удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения | «МП» | Гкал/м2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0,25 |
| 2.8 | удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения | «МП» | кВт·ч/м2 | 0 | 38,04 | 0 | 0 | 38,04 |
| 2.9 | объем потребления электрической энергии муниципальными учреждениями | «МП» | тыс. кВт·ч | 0 | 2587,15 | 0 | 0 | 2587,15 |
| 2.10 | объем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями | «МП» | Гкал | 0 | 26663,49 | 0 | 0 | 26663,49 |
| 2.11 | объем потребления холодной воды муниципальными учреждениями | «МП» | тыс. куб. м | 0 | 38,19 | 0 | 0 | 38,19 |
| 2.12 | объем потребления горячей воды муниципальными учреждениями | «МП» | тыс. куб. м | 0 | 2,70 | 0 | 0 | 2,70 |
| 2.13 | объем потребления иного топлива (угля, дров, мазута) муниципальными учреждениями | «МП» | т.у.т. | 0 | 153,60 | 0 | 0 | 153,60 |
| 2.14 | удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Беловского муниципального округа | «МП» | кВт·ч/м2 | 0 | 25,84 | 0 | 0 | 25,84 |
| 2.15 | удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Беловского муниципального округа | «МП» | Гкал/м2 | 0 | 0,30 | 0 | 0 | 0,23 |
| 2.16 | удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Беловского муниципального округа | «МП» | куб. м. /чел. | 0 | 18,27 | 0 | 0 | 18,27 |
| 2.17 | удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Беловского муниципального округа | «МП» | куб. м. /чел. | 0 | 2,74 | 0 | 0 | 2,74 |
| 2.18 | количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных территориальными управлениями администрации Беловского муниципального округа, предметом которых является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на территории Беловского муниципального округа | «МП» | ед. | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Ускоренный переход организаций, осуществляющих поставки и продажу энергетических ресурсов и лиц, ответственных за содержание многоквартирных домов на энергосберегающие технологии и принятие первоочередных мер по реализации политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности и учетом существующих социально-экономических условий |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии, в общем числе многоквартирных домов | «МП» | % | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 3.2 | доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии, в общем числе многоквартирных домов | «МП» | % | 0 | 72% | 0 | 0 | 72% |
| 3.3 | доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды, в общем числе многоквартирных домов | «МП» | % | 0 | 78% | 0 | 0 | 78% |
| 3.4 | доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета горячей воды, в общем числе многоквартирных домов | «МП» | % | 0 | 73% | 0 | 0 | 73% |
| 3.5 | удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | «МП» | кВт·ч/м2 | 0 | 36,94 | 0 | 0 | 36,94 |
| 3.6 | удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | «МП» | Гкал/м2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0,25 |
| 3.7 | удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | «МП» | куб. м. /чел. | 0 | 34,57 | 0 | 0 | 34,57 |
| 3.8 | удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | «МП» | куб. м. /чел. | 0 | 14,40 | 0 | 0 | 14,40 |
| 4 | Снижение потерь энергетических ресурсов при их передаче |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию | «МП» | т.у.т./тыс. Гкал | 0 | 213,00 | 0 | 0 | 213,00 |
| 4.2 | доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии | «МП» | % | 0 | 15% | 0 | 0 | 15% |
| 4.3 | доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | «МП» | % | 0 | 26% | 0 | 0 | 26% |
| 4.4 | доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения | «МП» | % | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 4.5 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | «МП» | % | 0 | 25% | 0 | 0 | 25% |
| 4.6 | удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | «МП» | Гкал/куб. м | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 |
| 4.7 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | «МП» | кВт·ч/куб. м | 0 | 1,53 | 0 | 0 | 1,53 |
| 4.8 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | «МП» | кВт·ч/куб. м | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0,31 |
| 4.9 | объем субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива, субсидий гражданам на внесение платы за коммунальные услуги из бюджета соответствующего уровня | «МП» | тыс. руб. | 0 | 126645,00 | 0 | 0 | 126645,00 |
| 5 | Повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке которых осуществляется в Беловском муниципальном округе | «МП» | ед. | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |

## План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2028 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Повышение точности учёта потребления используемых энергетических ресурсов (электроэнергия, тепло, вода, газ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Беловского муниципального округа | «МП» | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 1.2 | доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Беловского муниципального округа | «МП» | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 1.3 | доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Беловского муниципального округа | «МП» | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 1.4 | доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Беловского муниципального округа | «МП» | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 2 | Установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов бюджетном секторе |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | доля потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии муниципальными учреждениями | «МП» | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 2.2 | доля потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии муниципальными учреждениями | «МП» | % | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 2.3 | доля потребляемой муниципальными учреждениями холодной воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой холодной воды муниципальными учреждениями | «МП» | % | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 2.4 | доля потребляемой муниципальными учреждениями горячей воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой горячей воды муниципальными учреждениями | «МП» | % | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 2.5 | удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения | «МП» | Гкал/м2 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0,26 |
| 2.6 | удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения | «МП» | кВт·ч/м2 | 0 | 29,28 | 0 | 0 | 29,28 |
| 2.7 | удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения | «МП» | Гкал/м2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0,25 |
| 2.8 | удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения | «МП» | кВт·ч/м2 | 0 | 37,94 | 0 | 0 | 37,94 |
| 2.9 | объем потребления электрической энергии муниципальными учреждениями | «МП» | тыс. кВт·ч | 0 | 2576,84 | 0 | 0 | 2576,84 |
| 2.10 | объем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями | «МП» | Гкал | 0 | 26648,98 | 0 | 0 | 26648,98 |
| 2.11 | объем потребления холодной воды муниципальными учреждениями | «МП» | тыс. куб. м | 0 | 38,19 | 0 | 0 | 38,19 |
| 2.12 | объем потребления горячей воды муниципальными учреждениями | «МП» | тыс. куб. м | 0 | 2,70 | 0 | 0 | 2,70 |
| 2.13 | объем потребления иного топлива (угля, дров, мазута) муниципальными учреждениями | «МП» | т.у.т. | 0 | 153,60 | 0 | 0 | 153,60 |
| 2.14 | удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Беловского муниципального округа | «МП» | кВт·ч/м2 | 0 | 25,73 | 0 | 0 | 25,73 |
| 2.15 | удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Беловского муниципального округа | «МП» | Гкал/м2 | 0 | 0,30 | 0 | 0 | 0,23 |
| 2.16 | удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Беловского муниципального округа | «МП» | куб. м. /чел. | 0 | 18,27 | 0 | 0 | 18,27 |
| 2.17 | удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Беловского муниципального округа | «МП» | куб. м. /чел. | 0 | 2,74 | 0 | 0 | 2,74 |
| 2.18 | количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных территориальными управлениями администрации Беловского муниципального округа, предметом которых является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на территории Беловского муниципального округа | «МП» | ед. | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Ускоренный переход организаций, осуществляющих поставки и продажу энергетических ресурсов и лиц, ответственных за содержание многоквартирных домов на энергосберегающие технологии и принятие первоочередных мер по реализации политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности и учетом существующих социально-экономических условий |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии, в общем числе многоквартирных домов | «МП» | % | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 3.2 | доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии, в общем числе многоквартирных домов | «МП» | % | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 3.3 | доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды, в общем числе многоквартирных домов | «МП» | % | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 3.4 | доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета горячей воды, в общем числе многоквартирных домов | «МП» | % | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 3.5 | удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | «МП» | кВт·ч/м2 | 0 | 36,94 | 0 | 0 | 36,94 |
| 3.6 | удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | «МП» | Гкал/м2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0,25 |
| 3.7 | удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | «МП» | куб. м. /чел. | 0 | 34,57 | 0 | 0 | 34,57 |
| 3.8 | удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | «МП» | куб. м. /чел. | 0 | 14,40 | 0 | 0 | 14,40 |
| 4 | Снижение потерь энергетических ресурсов при их передаче |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию | «МП» | т.у.т./тыс. Гкал | 0 | 213,00 | 0 | 0 | 213,00 |
| 4.2 | доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии | «МП» | % | 0 | 15% | 0 | 0 | 15% |
| 4.3 | доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | «МП» | % | 0 | 26% | 0 | 0 | 26% |
| 4.4 | доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения | «МП» | % | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 4.5 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | «МП» | % | 0 | 25% | 0 | 0 | 25% |
| 4.6 | удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | «МП» | Гкал/куб. м | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 |
| 4.7 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | «МП» | кВт·ч/куб. м | 0 | 1,53 | 0 | 0 | 1,53 |
| 4.8 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | «МП» | кВт·ч/куб. м | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0,31 |
| 4.9 | объем субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива, субсидий гражданам на внесение платы за коммунальные услуги из бюджета соответствующего уровня | «МП» | тыс. руб. | 0 | 126645,00 | 0 | 0 | 126645,00 |
| 5 | Повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке которых осуществляется в Беловском муниципальном округе | «МП» | ед. | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |

## 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | Снижение затрат на выработку и передачу энергии, снижение потерь, совершенствование системы тарифов на тепловую энергию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена осветительных устройств на светодиодные в зданиях бюджетных учреждений | Обеспечение эффективности системы освещения в зданиях бюджетной сферы | Замена осветительных устройств |  | 3.28 | 2025 | 3.28 | 6.07 | 5.62 |
|  | Мероприятия направленные на сокращение потребления тепловой энергии | Обеспечение эффективности систем теплоснабжения зданий учреждений | Сокращение потребления тепловой энергии | гкал | 39 | 2025 | 39 | 0 | 0 |
|  | Установка приборов учета и регулирования расхода энергетических ресурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сфере, где приборный учет позволит производить оплату услуг по фактическому потреблению |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена светильников в многоквартирных жилых домах в местах общего пользования на энергосберегающие светильники | Обеспечение эффективности системы освещения в многоквартирных жилых домах | Замена светильников в многоквартирных жилых домах | Тыс.кВт.ч | 12.7 | 2025 | 12.7 | 11.8 | 10.93 |
|  | Установка датчиков «движения», выключателей с таймером автоматического выключения на электросетях лестничных клеток, установка сенсорных выключателей светильников с датчиками «день-ночь» на фасады зданий | Обеспечение эффективности системы освещения в многоквартирных жилых домах | Установка датчиков «движения», выключателей с таймером автоматического выключения | Тыс.кВт.ч | 6.37 | 2025 | 6.37 | 5.9 | 5.46 |
|  | Установка приборов учета тепловой энергии на вводах в многоквартирные дома, замена устаревших приборов учета | Обеспечение эффективности системы учета энергетических ресурсов | Установка приборов учета тепловой энергии |  | - | 2025 | - | - | - |
|  | Установка приборов учета ХВС на вводах в многоквартирные дома, замена устаревших приборов учета | Обеспечение эффективности системы учета энергетических ресурсов | Установка приборов учета ХВС |  | - | 2025 | - | - | - |
|  | Установка приборов учета ГВС на вводах в многоквартирные дома, замена устаревших приборов учета | Обеспечение эффективности системы учета энергетических ресурсов | Установка приборов учета ГВС |  | - | 2025 | - | - | - |
|  | Проведение прочих энергосберегающих мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на объектах теплоснабжения | Повышение энергетической эффективности в коммунальном комплексе | Повышение энергетической эффективности на объектах теплоснабжения | Гкал | 50 | 2025 | 50 | 200 | - |
|  | Прочие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на объектах водоснабжения и водоотведения | Повышение энергетической эффективности в коммунальном комплексе | Повышение энергетической эффективности на объектах водоснабжения и водоотведения | Гкал | - | 2025 | - | - | - |

## 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 г. | 2027г. | 2028 г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на территории Беловского муниципального округа (всего), в том числе: | 17861,42 | 9580,95 | 2975,46 | 30417,83 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 162,0 | 162,0 | 0,0 | 324,0 |
| Внебюджетные источники | 17699,42 | 9418,95 | 2975,46 | 30093,83 |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение энергетической эффективности муниципального образования на территории Беловского муниципального округа» | 17861,42 | 9580,95 | 2975,46 | 30417,83 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 162,0 | 162,0 | 0,0 | 324,0 |
| Внебюджетные источники | 17699,42 | 9418,95 | 2975,46 | 30093,83 |

## 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышение энергетической эффективности на территории Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Повышение энергетической эффективности на территории Беловского муниципального округа» в 2026 году реализации | X | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка. «Установка общедомовых приборов учета в многоквартирных домах Беловского муниципального округа» | 31.12.2026 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | Акт. Ввод оборудования в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка. «Установка светодиодных ламп в муниципальном учреждении» | 31.12.2026 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | Акт. Ввод оборудования в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка. «Реконструкция тепловой сети с монтажом тепловой изоляции» | 31.12.2026 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | Акт. Ввод оборудования в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка. «Установка модульной фильтровальной станции» | 31.12.2026 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | Акт. Ввод оборудования в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Повышение энергетической эффективности на территории Беловского муниципального округа» в 2027 году реализации | X | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка. «Установка общедомовых приборов учета в многоквартирных домах Беловского муниципального округа» | 31.12.2027 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | Акт. Ввод оборудования в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка. «Установка модульной фильтровальной станции» | 31.12.2027 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | Акт. Ввод оборудования в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Контрольная точка. «Установка светодиодных ламп в муниципальном учреждении» | 31.12.2027 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | Акт. Ввод оборудования в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Повышение энергетической эффективности на территории Беловского муниципального округа» в 2028 году реализации | X | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка. «Установка общедомовых приборов учета в многоквартирных домах Беловского муниципального округа» | 31.12.2028 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | Акт. Ввод оборудования в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |